证券代码：002282           证券简称：博深工具        公告编号：2010-004

博深工具股份有限公司董事会

关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

# 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准博深工具股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2009]696号】核准，并经深圳证券交易所同意，博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”或“公司”）由主承销商东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）4,340 万股，每股面值为人民币1 元，每股发行价格为人民币11.50 元，募集资金总额499,100,000.00元。扣除承销费和保荐费17,455,000.00 元后的募集资金为人民币481,645,000.00 元，其中人民币250,000,000.00 元已由主承销商东方证券于2009 年8 月18 日汇入公司在华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的账号为4730400001801700004750 的人民币账户内， 人民币231,645,000.00元已由主承销商东方证券于2009年8月18 日汇入公司在中信银行股份有限公司石家庄站前街支行开立的账号为7241910182600012308 的人民币账户内。2009年9月7日，由公司在华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的账号为4730400001801700004750的人民币账户内扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用11,918,280.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币469,726,720.00 元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2009）中勤验字第08020号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及余额

公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目3,853.80万元（其中包括用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额3,627.16万元），用超募资金归还银行贷款2,800万元，补充流动资金3,681.67万元。截止2009年12 月31 日，公司募集资金专用账户存款余额为36,693.45 万元，其中56.25万元系银行存款利息收入。

# 二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及深圳证券交易所的有关规定要求制定了《博深工具股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。截止2009年12月31日，募集资金存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下：

| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 帐户性质 | 期末余额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 华夏银行红旗支行 | ,4730400001830400016038 | 一年期定期存款 | 80,000,000.00 |
| 华夏银行红旗支行 | ,4730400001830100015950 | 六个月定期存款 | 50,000,000.00 |
| 华夏银行红旗支行 | ,4730400001830100015849 | 三个月定期存款 | 20,000,000.00 |
| 华夏银行红旗支行 | ,4730400001801700004750 | 活期 | 21,286,292.75 |
| 中信银行槐安东路支行 | ,7241910184000002062 | 一年期定期存款 | 190,000,000.00 |
| 中信银行槐安东路支行 | ,7241910182600012308 | 活期 | 5,648,226.01 |
| 合计 |  |  | 366,934,518.76 |

（二）公司与银行及东方证券签署监管协议情况

2009年9月15日，公司分别与中信银行股份有限公司石家庄站前街支行、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行及东方证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利与义务。2009年12月28日，公司分别与中信银行股份有限公司石家庄槐安东路支行（由“原中信银行股份有限公司石家庄站前街支行”更名）、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行及东方证券签订了《募集资金三方监管补充协议》，就公司部分募集资金转为定期存单方式存放进行了补充约定。

公司与募集资金存储银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募投项目投资情况

公司本次募集资金投资项目包括高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目、低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目。项目总投资为40,750.20万元，承诺以募集资金投资总额40,491.10万元。项目建设期为两年，至2011年12月建成达产。股票发行完成后第1年度投资总额12,428.00万元，第2年度投资总额25,591.60万元，第2-2.5年度投资总额2,471.40万元。公司2009年8月完成股票发行至报告期末，属各项目的工程设计及施工招标阶段，未承诺投资金额。截至报告期末，公司已实际投资3,853.80万元，其中用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目3,627.16万元，本年度以募集资金直接投入226.64万元。

1．高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目，计划以募集资金投资25,267.9万元。截至报告期末，公司已实际投资2,319.01万元，其中用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目2,125.54万元，本年度以募集资金直接投入193.47万元。

2．低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目，计划以募集资金投资13,295.10万元。截至报告期末，公司已实际投资1,122.88万元，其中用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目1,093.83万元，本年度以募集资金直接投入29.05万元。

3．技术中心建设项目，计划以募集资金投资1,928万元。截至报告期末，公司已实际投资411.91万元，其中用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目407.79万元，本年度以募集资金直接投入4.12万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目预计总投资40,491万元，募集资金到位前，公司利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入3,627.16万元。

2009年10月21日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以3,627.16万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人东方证券发表了明确的同意意见。

上述决议及意见详见2009年10月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告，公告编号2009-005。

根据上述决议以及意见，公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金3,627.16万元。本次置换已经中勤万信会计师事务所有限公司审核并出具了（2009）中勤审字第10216号《关于博深工具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。

（四）用超额募集资金补充流动资金情况

2009年10月21日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用超额募集资金补充公司流动资金的议案》，同意使用2,800万元超额募集资金偿还银行贷款，使用3,681.67万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐人东方证券发表了明确的同意意见。

上述决议及意见详见2009年10月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告，公告编号2009-006。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）募集资金其他使用情况

报告期未发生其他使用募集资金情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2009 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一〇年二月八日

附件：募集资金使用情况对照表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 46,972.67 | 本年度投入募集资金总额 | 3,853.80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 3,853.80 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 |  |  |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目 | 否 | 25,267.90 | 25,267.90 | 0.00 | 2,319.01 | 2,319.01 | 2,319.01 | － | 2011.12 | 0 | 是 | 否 |
| 低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目 | 否 | 13,295.10 | 13,295.10 | 0.00 | 1,122.88 | 1,122.88 | 1,122.88 | － | 2011.12 | 0 | 是 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 否 | 1,928.00 | 1,928.00 | 0.00 | 411.91 | 411.91 | 411.91 | － | 2010.12 | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 40,491.00 | 40,491.00 | 0.00 | 3,853.80 | 3,853.80 | 3,853.80 | － | － |  |  |  |
| 未达到计划进度的原因 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2009年12月31日，用募集资金3,627.16万元置换前期投入募投项目的自筹资金 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无，项目未实施完毕 |
| 募集资金其他使用情况 | 超额募集的资金有2,800万元用于还贷、3,681.67万元用于补充流动资金 |